PROJECT PROPOSAL Digital Theab Digital Invitation Creation & Management Platform

| ប្រភេទគម្រោង | Digital Invitation Platform |
| --- | --- |
| ទីផ្សារគោលដៅ | ប្រទេសកម្ពុជា |
| អ្នកប្រើប្រាស់គោលដៅ | ម្ចាស់កម្មវិធី និងអ្នករៀបចំកម្មវិធី |
| ដំណាក់កាលដំបូង | MVP — កំណែសាកល្បងដំបូង |

# ១. សេចក្តីសង្ខេបគម្រោង (Executive Summary)

# DigitalTheab គឺជាប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតលិខិតអញ្ជើញតាមអ៊ីនធឺណិតហើយផ្ញើទៅកាន់ភ្ញៀវតាមរយៈតំណភ្ជាប់ (Link), QR Code ឬកម្មវិធីទំនាក់ទំនងដូចជា Telegram និង Messenger។បច្ចុប្បន្ន ការរៀបចំលិខិតអញ្ជើញជាក្រដាសអាចត្រូវការពេលវេលា ថវិកាសម្រាប់បោះពុម្ព និងការចែកចាយដោយផ្ទាល់។ ប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យដំណើរការនោះកាន់តែងាយស្រួល ដោយអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់កម្មវិធីបង្កើតលិខិតអញ្ជើញ កំណត់ព័ត៌មានកម្មវិធី គ្រប់គ្រងបញ្ជីភ្ញៀវ និងតាមដានការឆ្លើយតបរបស់ភ្ញៀវនៅកន្លែងតែមួយ។

# ២. បញ្ហាដែលគម្រោងចង់ដោះស្រាយ (Problem Statement)

- ចំណាយខ្ពស់៖ ត្រូវចំណាយលើការរចនា បោះពុម្ព និងដឹកជញ្ជូនលិខិតអញ្ជើញ។

- ចំណាយពេលច្រើន៖ ត្រូវប្រមូលឈ្មោះភ្ញៀវ សរសេរ ឬបោះពុម្ពព័ត៌មាន និងចែកលិខិតអញ្ជើញ។

- ពិបាកកែប្រែ៖ ប្រសិនបើថ្ងៃ ម៉ោង ឬទីតាំងប្រែប្រួល អាចត្រូវបោះពុម្ពថ្មី ឬជូនដំណឹងភ្ញៀវម្តងទៀត។

- ពិបាកគ្រប់គ្រងបញ្ជីភ្ញៀវ៖ ព័ត៌មានអាចត្រូវបានកត់ត្រាតាមសៀវភៅ ឬឯកសារច្រើនកន្លែង។

- ពិបាកដឹងចំនួនភ្ញៀវ៖ ម្ចាស់កម្មវិធីអាចមិនដឹងច្បាស់ថាភ្ញៀវណានឹងមក ឬមិនមក។

- ព័ត៌មានមិនទាន់ដល់គ្រប់គ្នា៖ ភ្ញៀវខ្លះអាចបាត់បង់ ឬមិនបានទទួលលិខិតអញ្ជើញទាន់ពេល។

# ៣. គោលបំណងគម្រោង (Project Objectives)

- បង្កើតប្រព័ន្ធបង្កើតលិខិតអញ្ជើញឌីជីថលដែលងាយស្រួលប្រើ។

- កាត់បន្ថយពេលវេលា និងចំណាយលើការបោះពុម្ព និងការចែកចាយលិខិតអញ្ជើញ។

- អនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកម្មវិធី និងបញ្ជីភ្ញៀវនៅកន្លែងតែមួយ។

- អនុញ្ញាតឱ្យភ្ញៀវឆ្លើយតបថានឹងចូលរួម ឬមិនចូលរួម។

- ផ្តល់ស្ថិតិជួយម្ចាស់កម្មវិធីប៉ាន់ប្រមាណចំនួនភ្ញៀវ។

- គាំទ្រភាសាខ្មែរ និងការប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទដៃ។

- បង្កើតគំរូអាជីវកម្មដែលអាចពង្រីកទៅកាន់ប្រភេទកម្មវិធីផ្សេងៗ។

# ៤. អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (Target Users)

ប្រព័ន្ធមានអ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ ៣ ប្រភេទ៖

១. ម្ចាស់កម្មវិធី (Event Owner)

ជាអ្នករៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីខួបកំណើត ពិធីជប់លៀង ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ។ - បង្កើត និងកែសម្រួលលិខិតអញ្ជើញ។ - បន្ថែម និងគ្រប់គ្រងបញ្ជីភ្ញៀវ។ - ផ្ញើតំណលិខិតអញ្ជើញ។ - ពិនិត្យស្ថិតិ និងការឆ្លើយតបរបស់ភ្ញៀវ។

២. ភ្ញៀវ (Guest)

ជាអ្នកទទួលលិខិតអញ្ជើញតាមទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ។ - បើកមើលព័ត៌មានកម្មវិធី។ - មើលថ្ងៃ ម៉ោង និងទីតាំង។ - ឆ្លើយតបថានឹងចូលរួម ឬមិនចូលរួម។ - បើកផែនទីដើម្បីស្វែងរកទីតាំង។

៣. អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (System Administrator)

ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទាំងមូល។ - គ្រប់គ្រងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ - គ្រប់គ្រងគំរូលិខិតអញ្ជើញ និងប្រភេទកម្មវិធី។ - តាមដានការប្រើប្រាស់ និងបញ្ហាបច្ចេកទេស។ - គ្រប់គ្រងកញ្ចប់សេវាកម្ម និងការកំណត់ប្រព័ន្ធ។

# ៥. វិសាលភាពគម្រោង (Project Scope)

## ៥.១ មុខងារដែលត្រូវមានក្នុងកំណែដំបូង (MVP)

- ចុះឈ្មោះ និងចូលគណនី។

- បង្កើតកម្មវិធីថ្មី។

- ជ្រើសរើសគំរូលិខិតអញ្ជើញ។

- កែសម្រួលអត្ថបទ និងព័ត៌មានកម្មវិធី។

- បង្កើតតំណលិខិតអញ្ជើញផ្ទាល់ខ្លួន។

- បន្ថែមភ្ញៀវម្នាក់ៗ ឬនាំចូលបញ្ជីភ្ញៀវ។

- ចែករំលែកលិខិតអញ្ជើញតាម Link និង QR Code។

- ឱ្យភ្ញៀវឆ្លើយតបការចូលរួម (RSVP)។

- បង្ហាញចំនួនភ្ញៀវដែលឆ្លើយតប។

- ផ្តល់ផែនទីទីតាំងកម្មវិធី។

- មានផ្ទាំងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ម្ចាស់កម្មវិធី។

## ៥.២ មុខងារសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់

- ផ្ញើសារអញ្ជើញដោយស្វ័យប្រវត្តិតាម SMS ឬ Telegram។

- ផ្ញើការរំលឹកមុនថ្ងៃកម្មវិធី។

- បង្កើត QR Code ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ភ្ញៀវម្នាក់ៗ។

- ស្កេន QR Code ដើម្បីពិនិត្យភ្ញៀវនៅច្រកចូល។

- គាំទ្រការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។

- ផ្តល់គំរូលិខិតអញ្ជើញបង់ប្រាក់ និងសេវាកម្មបន្ថែម។

- គាំទ្រភាសាអង់គ្លេស និងភាសាផ្សេងៗ។

- ផ្តល់របាយការណ៍កម្រិតខ្ពស់ និងមុខងារសហការជាក្រុម។

## ៥.៣ អ្វីដែលមិនទាន់ស្ថិតក្នុងវិសាលភាពដំបូង

- គ្រប់គ្រងការរៀបចំពិធីទាំងមូល។

- កក់សាលពិធី ក្រុមតន្ត្រី ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម។

- គ្រប់គ្រងអាហារ កៅអី និងតុភ្ញៀវដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- គ្រប់គ្រងថវិកាពិធីទាំងមូល។

ចំណាំ៖ ចំណុចទាំងនេះអាចពិចារណាបន្ថែមនៅពេលក្រោយ ប្រសិនបើអតិថិជនមានតម្រូវការ។

# ៦. លំហូរអ្នកប្រើប្រាស់ (User Flow)

## ៦.១ លំហូររបស់ម្ចាស់កម្មវិធី

| 1 | ចូលទៅកាន់ Digital Theab បង្កើតគណនីថ្មី ឬចូលគណនី |
| --- | --- |
| 2 | បង្កើតកម្មវិធីថ្មី បញ្ចូលឈ្មោះ និងប្រភេទកម្មវិធី |
| 3 | បញ្ចូលព័ត៌មានកម្មវិធី ថ្ងៃ ម៉ោង ទីតាំង និងព័ត៌មានម្ចាស់កម្មវិធី |
| 4 | ជ្រើសរើស និងរចនាលិខិតអញ្ជើញ ជ្រើសគំរូ កែអត្ថបទ ពណ៌ និងរូបភាព |
| 5 | ពិនិត្យ និងបោះពុម្ពផ្សាយ មើលជាមុន និងបញ្ជាក់ព័ត៌មាន |
| 6 | គ្រប់គ្រងបញ្ជីភ្ញៀវ បញ្ចូលឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ ឬព័ត៌មានភ្ញៀវ |
| 7 | ចែករំលែកលិខិតអញ្ជើញ ចម្លង Link ឬទាញយក QR Code |
| 8 | តាមដានការឆ្លើយតប មើលអ្នកចូលរួម អ្នកមិនចូលរួម និងអ្នកមិនទាន់ឆ្លើយតប |

## ៦.២ លំហូររបស់ភ្ញៀវ

| 1 | ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញ តាមរយៈ Link ឬ QR Code |
| --- | --- |
| 2 | បើកមើលលិខិតអញ្ជើញ មើលឈ្មោះម្ចាស់កម្មវិធី និងព័ត៌មានពិធី |
| 3 | ពិនិត្យព័ត៌មាន ថ្ងៃ ម៉ោង ទីតាំង និងផែនទី |
| 4 | ឆ្លើយតប RSVP ជ្រើសរើសថានឹងចូលរួម ឬមិនចូលរួម |
| 5 | បញ្ជាក់ការឆ្លើយតប ប្រព័ន្ធរក្សាទុកការឆ្លើយតប និងបង្ហាញសារបញ្ជាក់ |
| 6 | ត្រឡប់ទៅកែការឆ្លើយតប អាចកែប្រែបាន ប្រសិនបើម្ចាស់កម្មវិធីអនុញ្ញាត |

## ៦.៣ លំហូររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ

| 1 | ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Admin ចូលប្រើដោយគណនីដែលមានសិទ្ធិ Admin |
| --- | --- |
| 2 | ពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ មើល កែប្រែ ឬបិទគណនី |
| 3 | បង្កើត ឬកែសម្រួលគំរូលិខិតអញ្ជើញ គ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យគំរូ |
| 4 | គ្រប់គ្រងកញ្ចប់សេវាកម្ម និងការកំណត់ប្រព័ន្ធ កំណត់កញ្ចប់ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រព័ន្ធ |
| 5 | ពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រើប្រាស់ និងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ តាមដានការប្រើប្រាស់ជារួម |
| 6 | ដោះស្រាយបញ្ហា និងគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ ដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស និងការពារទិន្នន័យ |

# ៧. តម្រូវការមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ (Functional Requirements)

Functional Requirements គឺជាការកំណត់ថា ប្រព័ន្ធត្រូវអាចធ្វើអ្វីខ្លះ។ តម្រូវការខាងក្រោមអាចប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុម Developer និង QA ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងតេស្តប្រព័ន្ធ។

## ៧.១ ការគ្រប់គ្រងគណនី (Account Management)

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតគណនីថ្មីបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-02 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូល និងចាកចេញពីគណនីបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-03 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចកែប្រែឈ្មោះ និងព័ត៌មានគណនីបាន។ | មធ្យម |
| FR-04 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មី នៅពេលភ្លេចពាក្យសម្ងាត់។ | ខ្ពស់ |
| FR-05 | ប្រព័ន្ធត្រូវបែងចែកសិទ្ធិរវាងម្ចាស់កម្មវិធី និង Admin។ | ខ្ពស់ |

## ៧.២ ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី (Event Management)

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-06 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតកម្មវិធីថ្មីបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-07 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសប្រភេទកម្មវិធី ដូចជា មង្គលការ ខួបកំណើត ឬពិធីផ្សេងៗ។ | ខ្ពស់ |
| FR-08 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលឈ្មោះកម្មវិធី ថ្ងៃ ម៉ោង ទីតាំង និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ។ | ខ្ពស់ |
| FR-09 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចកែប្រែព័ត៌មានកម្មវិធីបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-10 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចរក្សាទុកកម្មវិធីជាសេចក្តីព្រាង មុនពេលផ្សព្វផ្សាយ។ | មធ្យម |
| FR-11 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចបោះពុម្ពផ្សាយ ឬបិទការចូលមើលលិខិតអញ្ជើញបាន។ | ខ្ពស់ |

## ៧.៣ ការរចនាលិខិតអញ្ជើញ (Invitation Design)

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-12 | ប្រព័ន្ធត្រូវមានគំរូលិខិតអញ្ជើញដែលអាចជ្រើសរើសបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-13 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចកែអត្ថបទ និងព័ត៌មានលើលិខិតអញ្ជើញបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-14 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចបន្ថែមរូបភាព និងកែពណ៌ ឬរចនាបថតាមជម្រើសដែលមាន។ | មធ្យម |
| FR-15 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្ហាញលិខិតអញ្ជើញជាមុន មុនពេលផ្សព្វផ្សាយ។ | ខ្ពស់ |
| FR-16 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្ហាញអត្ថបទភាសាខ្មែរបានត្រឹមត្រូវ។ | ខ្ពស់ |
| FR-17 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្កើត Link និង QR Code សម្រាប់លិខិតអញ្ជើញនីមួយៗ។ | ខ្ពស់ |

## ៧.៤ ការគ្រប់គ្រងភ្ញៀវ (Guest Management)

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-18 | ម្ចាស់កម្មវិធីអាចបន្ថែមឈ្មោះភ្ញៀវ និងព័ត៌មានចាំបាច់បាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-19 | ម្ចាស់កម្មវិធីអាចកែប្រែ ឬលុបព័ត៌មានភ្ញៀវបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-20 | ប្រព័ន្ធអាចនាំចូលបញ្ជីភ្ញៀវពីឯកសារ CSV។ | មធ្យម |
| FR-21 | ម្ចាស់កម្មវិធីអាចស្វែងរក និងត្រងបញ្ជីភ្ញៀវបាន។ | មធ្យម |
| FR-22 | ប្រព័ន្ធអាចបង្ហាញស្ថានភាពឆ្លើយតបរបស់ភ្ញៀវម្នាក់ៗ។ | ខ្ពស់ |
| FR-23 | ម្ចាស់កម្មវិធីអាចនាំចេញបញ្ជីភ្ញៀវ និងស្ថានភាព RSVP ជា CSV បាន។ | មធ្យម |

## ៧.៥ ការផ្ញើ និងចែករំលែកលិខិតអញ្ជើញ (Invitation Sharing)

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-24 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចចម្លង Link លិខិតអញ្ជើញបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-25 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចចែករំលែក Link តាមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងដែលគាំទ្រ។ | ខ្ពស់ |
| FR-26 | អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយក ឬរក្សាទុក QR Code បាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-27 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្ហាញស្ថានភាពផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានដែលអាចតាមដានបាន។ | មធ្យម |

ចំណាំ៖ ការចម្លង Link ឬចុចចែករំលែក មិនមានន័យថាប្រព័ន្ធអាចបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវបានទទួល ឬបានអានសារនោះទេ។ ការតាមដានការផ្ញើដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវការការរួមបញ្ចូលជាមួយសេវាកម្មផ្ញើសារ។

## ៧.៦ ការឆ្លើយតបការចូលរួម (RSVP)

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-28 | ភ្ញៀវអាចឆ្លើយតបថានឹងចូលរួម ឬមិនចូលរួមបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-29 | ភ្ញៀវអាចបញ្ចូលឈ្មោះ និងចំនួនអ្នកចូលរួម ប្រសិនបើម្ចាស់កម្មវិធីអនុញ្ញាត។ | ខ្ពស់ |
| FR-30 | ប្រព័ន្ធត្រូវរក្សាទុកការឆ្លើយតបរបស់ភ្ញៀវ។ | ខ្ពស់ |
| FR-31 | ភ្ញៀវអាចកែប្រែការឆ្លើយតបបាន តាមលក្ខខណ្ឌដែលម្ចាស់កម្មវិធីកំណត់។ | មធ្យម |
| FR-32 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្ហាញសារបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីភ្ញៀវឆ្លើយតប។ | ខ្ពស់ |
| FR-33 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្ហាញចំនួនអ្នកចូលរួម អ្នកមិនចូលរួម និងអ្នកមិនទាន់ឆ្លើយតប។ | ខ្ពស់ |

## ៧.៧ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង និងរបាយការណ៍ (Dashboard & Reports)

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-34 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្ហាញបញ្ជីកម្មវិធីរបស់ម្ចាស់គណនី។ | ខ្ពស់ |
| FR-35 | ប្រព័ន្ធត្រូវបង្ហាញចំនួនភ្ញៀវសរុប និងស្ថានភាព RSVP។ | ខ្ពស់ |
| FR-36 | ម្ចាស់កម្មវិធីអាចចូលមើលព័ត៌មានភ្ញៀវតាមកម្មវិធីនីមួយៗ។ | ខ្ពស់ |
| FR-37 | ប្រព័ន្ធអាចបង្ហាញរបាយការណ៍សង្ខេបដែលអាចទាញយកបាន។ | មធ្យម |

## ៧.៨ ការគ្រប់គ្រងរបស់ Admin

| ID | តម្រូវការមុខងារ | អាទិភាព |
| --- | --- | --- |
| FR-38 | Admin អាចមើល និងគ្រប់គ្រងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់បាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-39 | Admin អាចបង្កើត កែប្រែ និងបិទគំរូលិខិតអញ្ជើញបាន។ | ខ្ពស់ |
| FR-40 | Admin អាចគ្រប់គ្រងប្រភេទកម្មវិធី និងការកំណត់ប្រព័ន្ធបាន។ | មធ្យម |
| FR-41 | Admin អាចមើលរបាយការណ៍សង្ខេបនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាន។ | មធ្យម |
| FR-42 | ប្រព័ន្ធត្រូវកត់ត្រាសកម្មភាពសំខាន់ៗសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ។ | ខ្ពស់ |

# ៨. តម្រូវការមិនមែនជាមុខងារ (Non-Functional Requirements)

ផ្នែកនេះកំណត់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធត្រូវដំណើរការ ដូចជា ល្បឿន សុវត្ថិភាព ភាពងាយស្រួល និងភាពអាចទុកចិត្តបាន។

| ប្រភេទ | តម្រូវការដែលបានស្នើ |
| --- | --- |
| ភាពងាយស្រួលប្រើ | ចំណុចប្រទាក់សាមញ្ញ អត្ថបទងាយយល់ និងដំណើរការបង្កើតលិខិតអញ្ជើញមិនស្មុគស្មាញ។ |
| Mobile Responsive | អាចប្រើបានល្អលើទូរស័ព្ទ ថេប្លេត និងកុំព្យូទ័រ។ |
| ភាសា | គាំទ្រអក្សរខ្មែរយូនីកូដ និងបង្ហាញអត្ថបទមិនខូចទ្រង់ទ្រាយ។ |
| ល្បឿន | គោលដៅដំបូង៖ ទំព័រធម្មតាភាគច្រើនបង្ហាញក្នុងរយៈពេល ៣ វិនាទីក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងដែលបានកំណត់។ |
| សុវត្ថិភាព | ប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិតាមតួនាទី។ |
| ភាពឯកជន | កំណត់សិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានភ្ញៀវ និងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ |
| ភាពអាចទុកចិត្តបាន | មានការបម្រុងទុកទិន្នន័យ និងផែនការស្តារប្រព័ន្ធពេលមានបញ្ហា។ |
| ភាពអាចពង្រីកបាន | អាចបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់ គំរូលិខិត និងប្រភេទកម្មវិធីនៅពេលអនាគត។ |
| ភាពឆបគ្នា | គាំទ្រកម្មវិធីរុករកទំនើបៗដែលបានកំណត់សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ |

ចំណាំ៖ តម្លៃខាងលើជាគោលដៅដំបូងដែលត្រូវពិភាក្សា និងកំណត់ឱ្យច្បាស់ មិនមែនជាការធានាដំណើរការរួចជាស្រេចទេ។

# ៩. តម្រូវការទិន្នន័យ (Data Requirements)

ប្រព័ន្ធត្រូវការទិន្នន័យសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ដើម្បីគាំទ្រមុខងារទាំងអស់។

| ប្រភេទទិន្នន័យ | ព័ត៌មានដែលត្រូវរក្សាទុក |
| --- | --- |
| User | លេខសម្គាល់ ឈ្មោះ អ៊ីមែល ឬលេខទូរស័ព្ទ ពាក្យសម្ងាត់ដែលបានអ៊ិនគ្រីប/Hash និងតួនាទី។ |
| Event | លេខសម្គាល់កម្មវិធី ម្ចាស់កម្មវិធី ឈ្មោះ ប្រភេទ ថ្ងៃ ម៉ោង ទីតាំង និងស្ថានភាព។ |
| Invitation | គំរូលិខិត អត្ថបទ រូបភាព រចនាបថ និង Link សាធារណៈ។ |
| Guest | លេខសម្គាល់ភ្ញៀវ ឈ្មោះ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលចាំបាច់ និងកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធ។ |
| RSVP | ភ្ញៀវ កម្មវិធី ស្ថានភាពចូលរួម ចំនួនអ្នកចូលរួម និងពេលវេលាឆ្លើយតប។ |
| Template | ឈ្មោះគំរូ ប្រភេទកម្មវិធី រូបភាព និងស្ថានភាពប្រើប្រាស់។ |
| Subscription/Payment | កញ្ចប់សេវាកម្ម ស្ថានភាពការបង់ប្រាក់ និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ ប្រសិនបើមានការបង់ប្រាក់។ |
| Audit Log | សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងពេលវេលាដែលបានអនុវត្ត។ |

គោលការណ៍ទិន្នន័យ៖ ត្រូវប្រមូលតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់ ប្រើប្រាស់សិទ្ធិចូលមើលតាមតួនាទី និងកំណត់រយៈពេលរក្សាទុកទិន្នន័យឱ្យបានច្បាស់។

# ១០. ដំណើរការអាជីវកម្ម (Business Model)

Digital Theab អាចបង្កើតចំណូលតាមរយៈគំរូអាជីវកម្មជាច្រើន។ គួរចាប់ផ្តើមពីគំរូសាមញ្ញ មុននឹងពង្រីកទៅសេវាកម្មបន្ថែម។

| ១. កញ្ចប់ឥតគិតថ្លៃ (Free Plan) អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សាកល្បងបង្កើតលិខិតអញ្ជើញ ជាមួយចំនួនគំរូ និងមុខងារកំណត់។ | ២. កញ្ចប់បង់ប្រាក់តាមកម្មវិធី (Pay Per Event) អ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ម្តងសម្រាប់កម្មវិធីមួយ ដើម្បីប្រើគំរូពិសេស ឬមុខងារបន្ថែម។ |
| --- | --- |
| ៣. សេវាកម្មរចនាលិខិតអញ្ជើញ ផ្តល់សេវាកម្មរចនាតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានរចនាបថពិសេស។ | ៤. កញ្ចប់សម្រាប់អាជីវកម្ម (Business Plan) ផ្តល់ជូនអ្នករៀបចំពិធី ក្រុមហ៊ុន ឬហាងសេវាកម្មដែលបង្កើតលិខិតអញ្ជើញជាញឹកញាប់។ |

ចំណាំ៖ តម្លៃនៃកញ្ចប់នីមួយៗមិនទាន់កំណត់នៅក្នុងសំណើនេះទេ។ មុនសម្រេចតម្លៃ គួរសិក្សាពីឆន្ទៈបង់ប្រាក់របស់អតិថិជន ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងតម្លៃដែលគូប្រកួតប្រជែងផ្តល់ជូន។

# ១១. ស្ថាបត្យកម្មបច្ចេកទេស (Proposed Technical Architecture)

សម្រាប់កំណែដំបូង អាចអនុវត្តជាប្រព័ន្ធ Web Application ដែលប្រើបានតាម Browser ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទ។

| អ្នកប្រើប្រាស់ ម្ចាស់កម្មវិធី · ភ្ញៀវ · Admin |  |
| --- | --- |
| ▼ |  |
| Frontend — Web Application ចំណុចប្រទាក់ · ការរចនាលិខិត · Dashboard |  |
| ▼ |  |
| Backend — API & Business Logic Authentication · Events · Guests · RSVP |  |
| ▼ |  |
| Database ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ និងកម្មវិធី | File Storage រូបភាព និងឯកសាររចនា |
| ▼ |  |
| សេវាកម្មបន្ថែម QR Code · ផែនទី · ការផ្ញើសារ · ការបង់ប្រាក់ (តាមដំណាក់កាល) |  |

## បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចពិចារណាប្រើប្រាស់

| ស្រទាប់ | ជម្រើសដែលបានស្នើ |
| --- | --- |
| Frontend | React ឬ Next.js |
| Backend | FastAPI (Python) ឬ Node.js |
| Database | PostgreSQL |
| File Storage | សេវាកម្មផ្ទុករូបភាព និងឯកសារលើ Cloud |
| Deployment | Cloud Hosting ដែលមាន HTTPS និងការបម្រុងទុកទិន្នន័យ |

ចំណាំ៖ ទាំងនេះគ្រាន់តែជាជម្រើសបច្ចេកទេសដែលបានស្នើ មិនមែនជាការសម្រេចចុងក្រោយទេ។ ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍គួរជ្រើសរើសតាមជំនាញក្រុម ថវិកា និងតម្រូវការពិតប្រាកដ។

# ១២. ផែនការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង (Development Timeline)

គម្រោង MVP អាចរៀបចំផែនការដំបូងប្រហែល ៨ សប្តាហ៍ ដោយអាស្រ័យលើទំហំក្រុម និងភាពស្មុគស្មាញនៃការរចនាលិខិតអញ្ជើញ។

| ដំណាក់កាល | ការងារសំខាន់ | រយៈពេលប៉ាន់ស្មាន |
| --- | --- | --- |
| ១. Requirement Collection | ប្រមូលតម្រូវការ សម្ភាសន៍អតិថិជន និងកំណត់វិសាលភាព | ១ សប្តាហ៍ |
| ២. UI/UX Design | រៀបចំ User Flow, Wireframe និង Design | ១ សប្តាហ៍ |
| ៣. Backend & Database | បង្កើត Database និង API | ២ សប្តាហ៍ |
| ៤. Frontend Development | បង្កើតទំព័រ និងមុខងារសំខាន់ៗ | ២ សប្តាហ៍ |
| ៥. Testing & Bug Fixing | តេស្តមុខងារ សុវត្ថិភាព និងការប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទ | ១ សប្តាហ៍ |
| ៦. Deployment & Handover | ដាក់ឱ្យដំណើរការ បណ្តុះបណ្តាល និងប្រគល់ប្រព័ន្ធ | ១ សប្តាហ៍ |

| Gantt | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UI/UX Design |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend & DB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deployment |  |  |  |  |  |  |  |  |

សរុប៖ ប្រហែល ៨ សប្តាហ៍។ រយៈពេលនេះជាការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់រៀបចំផែនការ ហើយត្រូវកែសម្រួលបន្ទាប់ពីកំណត់តម្រូវការចុងក្រោយ។

# ១៣. ផែនការធ្វើតេស្ត និងលក្ខខណ្ឌទទួលយក (Testing & Acceptance Criteria)

មុនប្រគល់ប្រព័ន្ធ ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាមុខងារបានដំណើរការត្រឹមត្រូវ។

| លេខ | ករណីសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌជោគជ័យ |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | បង្កើតកម្មវិធី | អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតកម្មវិធី និងរក្សាទុកព័ត៌មានបាន។ |
| AC-02 | រចនាលិខិតអញ្ជើញ | អាចជ្រើសរើសគំរូ កែព័ត៌មាន និងមើលជាមុនបាន។ |
| AC-03 | បើក Link | ភ្ញៀវអាចបើកលិខិតអញ្ជើញ និងមើលព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវ។ |
| AC-04 | ឆ្លើយតប RSVP | ការឆ្លើយតបត្រូវបានរក្សាទុក និងបង្ហាញលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ។ |
| AC-05 | Dashboard | ចំនួនភ្ញៀវ និងស្ថិតិ RSVP ត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងទិន្នន័យ។ |
| AC-06 | សិទ្ធិចូលប្រើ | អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចមើល ឬកែប្រែទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកដទៃដោយគ្មានសិទ្ធិ។ |
| AC-07 | ទូរស័ព្ទដៃ | មុខងារសំខាន់ៗអាចប្រើបានលើទំហំអេក្រង់ដែលបានកំណត់សម្រាប់តេស្ត។ |
| AC-08 | QR Code | QR Code ត្រូវបើកទៅកាន់លិខិតអញ្ជើញត្រឹមត្រូវ។ |

# ១៤. សុវត្ថិភាព និងហានិភ័យ (Security & Risk Management)

| ហានិភ័យ | ផលប៉ះពាល់ | វិធានការកាត់បន្ថយ |
| --- | --- | --- |
| ទិន្នន័យភ្ញៀវត្រូវបានចូលមើលដោយគ្មានសិទ្ធិ | ប៉ះពាល់ដល់ភាពឯកជន | កំណត់សិទ្ធិចូលប្រើ និងការពារ API។ |
| បាត់បង់ទិន្នន័យ | បាត់បង់ព័ត៌មានកម្មវិធី និង RSVP | បម្រុងទុកទិន្នន័យជាប្រចាំ និងសាកល្បងស្តារទិន្នន័យ។ |
| Link លិខិតអញ្ជើញត្រូវបានចែករំលែកបន្ត | អ្នកដែលមិនបានអញ្ជើញអាចមើលព័ត៌មាន | ផ្តល់ជម្រើស Link សាធារណៈ ឬ Link មានកូដចូលតាមតម្រូវការ។ |
| អត្ថបទខ្មែរបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវ | ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពលិខិតអញ្ជើញ | តេស្ត Font, Unicode និងការបង្ហាញលើឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ |
| អ្នកប្រើប្រាស់មិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធ | ការប្រើប្រាស់មានកម្រិត | ផ្តល់បទបង្ហាញ សាកល្បង និងការណែនាំប្រើប្រាស់។ |
| ចំណាយ Cloud កើនឡើង | ប៉ះពាល់ដល់ចំណេញ | តាមដានការប្រើប្រាស់ និងកំណត់កម្រិតធនធាន។ |

ចំណាំ៖ គួរមានការការពារពាក្យសម្ងាត់ ការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិ ការបញ្ជូនទិន្នន័យតាម HTTPS និងគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលច្បាស់លាស់។ មុនដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ គួរពិនិត្យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅកម្ពុជា។

# ១៥. សូចនាករវាស់វែងភាពជោគជ័យ (Success Metrics / KPIs)

ដើម្បីវាយតម្លៃថាគម្រោងជោគជ័យឬអត់ គួរតាមដានសូចនាករដូចខាងក្រោម៖

- ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ។

- ចំនួនកម្មវិធីដែលបានបង្កើត។

- ភាគរយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង្កើត និងផ្សព្វផ្សាយលិខិតអញ្ជើញបានជោគជ័យ។

- ចំនួនភ្ញៀវដែលបានឆ្លើយតប RSVP។

- ពេលវេលាជាមធ្យមក្នុងការបង្កើតលិខិតអញ្ជើញមួយ។

- ភាគរយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រឡប់មកប្រើប្រាស់សេវាកម្មម្តងទៀត។

- ចំណូល និងចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធ ប្រសិនបើមានកញ្ចប់បង់ប្រាក់។

ចំណាំ៖ គួរប្រមូលទិន្នន័យមូលដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បង ហើយបន្ទាប់មកកំណត់គោលដៅជាក់លាក់សម្រាប់ KPI នីមួយៗ។

# ១៦. លក្ខខណ្ឌ និងការសន្មត់របស់គម្រោង (Assumptions & Dependencies)

- អ្នកប្រើប្រាស់មានទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ដែលអាចប្រើ Browser និងអ៊ីនធឺណិត។

- ម្ចាស់កម្មវិធីទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានក្នុងលិខិតអញ្ជើញ។

- សេវាកម្មផែនទី និងការផ្ញើសារអាចត្រូវការគណនី API និងចំណាយបន្ថែម។

- ការផ្ញើសារដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការបង់ប្រាក់តាមអនឡាញមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកំណែដំបូងទេ លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមបន្ថែម។

- ការរចនាលិខិតអញ្ជើញត្រូវគាំទ្រអក្សរខ្មែរ និងរចនាបថដែលសមស្របនឹងប្រពៃណីក្នុងស្រុក។

# ១៧. លទ្ធផលដែលត្រូវប្រគល់ (Project Deliverables)

នៅពេលបញ្ចប់គម្រោង ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍គួរប្រគល់៖

- ប្រព័ន្ធ Digital Theab ដែលបានដំឡើង និងអាចប្រើប្រាស់បាន។

- ប្រព័ន្ធគណនី និងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់។

- មុខងារបង្កើត និងចែករំលែកលិខិតអញ្ជើញ។

- មុខងារគ្រប់គ្រងភ្ញៀវ និង RSVP។

- Dashboard និងរបាយការណ៍មូលដ្ឋាន។

- ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង Admin។

- ប្រព័ន្ធ Database និងការកំណត់បម្រុងទុកទិន្នន័យ។

- ឯកសារណែនាំប្រើប្រាស់ និងឯកសារបច្ចេកទេសចាំបាច់។

- លទ្ធផលធ្វើតេស្ត និងបញ្ជីមុខងារដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

- ការបណ្តុះបណ្តាល និងការប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។

# ១៨. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន (Conclusion)

Digital Theab មានគោលបំណងធ្វើឱ្យការបង្កើត និងការចែកចាយលិខិតអញ្ជើញនៅកម្ពុជាកាន់តែងាយស្រួល រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រព័ន្ធនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើលិខិតអញ្ជើញជាក្រដាស និងជួយម្ចាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានភ្ញៀវបានល្អប្រសើរជាងមុន។

សម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូង គួរផ្តោតលើមុខងារស្នូលចំនួនបួន៖

| 1 ការរចនាលិខិតអញ្ជើញ | 2 ការចែករំលែក Link | 3 ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីភ្ញៀវ | 4 RSVP |
| --- | --- | --- | --- |

បន្ទាប់ពីសាកល្បងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដ ទើបពង្រីកទៅការផ្ញើសារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការគ្រប់គ្រងច្រកចូល និងមុខងារបង់ប្រាក់។

# ១៩. ចំណុចត្រូវបញ្ជាក់ជាមួយអតិថិជន មុនចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍

សំណើនេះជាសេចក្តីព្រាងដំបូង។ មុនចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ គួររៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយម្ចាស់គម្រោង ដើម្បីបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់ៗ៖

- តើលិខិតអញ្ជើញត្រូវបង្ហាញជាទំព័រ Web, រូបភាព, PDF ឬគាំទ្រច្រើនទម្រង់?

- តើភ្ញៀវអាចបើក Link បានដោយមិនចាំបាច់បង្កើតគណនីឬទេ?

- តើម្ចាស់កម្មវិធីចង់ផ្ញើ Link ទៅភ្ញៀវម្នាក់ៗ ឬចែករំលែក Link សាធារណៈ?

- តើត្រូវមានការកំណត់ចំនួនភ្ញៀវក្នុងមួយលិខិតអញ្ជើញឬទេ?

- តើប្រព័ន្ធត្រូវមានកញ្ចប់ឥតគិតថ្លៃ និងកញ្ចប់បង់ប្រាក់តាំងពីដំបូងឬទេ?

- តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតគំរូលិខិតអញ្ជើញ និងអ្នកណាជាអ្នកអនុម័ត?

- តើត្រូវការមុខងារស្កេន QR Code នៅច្រកចូលក្នុងកំណែដំបូងឬទេ?

- តើថវិកា កាលបរិច្ឆេទប្រគល់ និងក្រុមទទួលខុសត្រូវមានអ្វីខ្លះ?

ការណែនាំ៖ កុំចាប់ផ្តើមសរសេរកូដភ្លាមៗ មុនពេលអតិថិជនយល់ព្រមលើ User Flow, Functional Requirements, វិសាលភាព MVP និង Acceptance Criteria។ ការបញ្ជាក់ចំណុចទាំងនេះជាមុននឹងជួយកាត់បន្ថយការកែប្រែច្រើន និងការយល់ច្រឡំក្នុងពេលអភិវឌ្ឍន៍។